# 投资组合Dashboard改进计划与路线图（最终版）

项目：Portfolio Tracker v1.3 | 文档日期：2026-04-27 | 涉及文件：

dashboard.py

(2568行) | 数据库：

portfolio.db

(8张表, 120,000+ 条记录) | 状态：

全部完成

## 一、项目概况

投资组合跟踪分析系统（Portfolio Tracker）是一套基于 Python + Streamlit 的 ETF 投资组合实时监控与量化分析平台。系统从通达信导出持仓数据，通过新浪财经/K线接口获取行情，存储至 SQLite 数据库，并在 Streamlit Dashboard 中以 Dark Theme 风格展示。

Dashboard 初始基线版本（commit

e5829f0

）提供基础的四标签页布局和核心指标展示。通过参考 QuantStats、pyfolio、Interactive Brokers PortfolioAnalyst 等业界标杆工具，制定了分三级（P0/P1/P2）的渐进式改进计划。

全部改进已完成交付。P0（7项）→ P1（10项）→ P2（4项），共 21 项改进，Dashboard 从基线版本扩展至 5 个 Tab / 2568 行 / 30 个函数。

## 二、核心统计

5 功能标签页

2568 代码行数

30 函数总数

21 改进项完成

## 三、优先级分级原则

| 优先级 | 定义 | 投入产出比 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 基于现有数据即可计算的关键指标与可视化，不依赖新增数据源或外部接口 | 高 — 代码改动小，用户感知大 |
| P1 | 需要新增数据函数和 UI 组件的功能扩展，涉及交互逻辑优化 | 中高 — 代码改动中，显著提升分析深度 |
| P2 | 高级分析能力和数据输出，引入新的计算逻辑或外部工具 | 中 — 代码改动大，专业性强 |

四、P0 改进（基础增强）—

7/7 完成

P0 目标是在不增加数据源依赖的前提下，用最小改动量补齐专业级投资组合分析工具必备的核心功能。

| # | 改进项 | 核心实现 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sortino 比率 | 年化收益 / 下行标准差，仅惩罚下行波动 | compute_extended_risk_metrics() |
| 2 | Calmar 比率 | 年化收益 / 最大回撤绝对值 | compute_extended_risk_metrics() |
| 3 | 胜率 / 盈亏比 | 盈利天数占比 + 平均盈利/亏损金额比 | compute_extended_risk_metrics() |
| 4 | 最大回撤持续天数 | 净值低于峰值的最长连续交易日数 | compute_extended_risk_metrics() |
| 5 | 月度收益热力图 | 年份 × 月份矩阵，RdYlGn 色阶，含年度合计 | compute_monthly_returns() |
| 6 | 滚动夏普 / 波动率 | 60 日滚动窗口双子图折线 | compute_rolling_metrics() |
| 7 | 缓存优化 + 弃用修复 + 非交易日防护 | @st.cache_data TTL、降采样 500 点、10 日预热、use_container_width 修复、周末脏数据过滤 | 全局 |

五、P1 改进（功能扩展）—

10/10 完成

P1 拓展分析维度：持仓间关联性、个股深度剖析、多基准灵活对比、行业权重可视化、数据导出。

| # | 改进项 | 核心实现 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持仓相关性矩阵 | Pearson 日收益率热力图，蓝-灰-红配色，自适应高度，数值标注 | load_correlation_matrix() L352 |
| 2 | ETF 详情面板 - 核心指标 | 6 列指标卡：市值、累计盈亏、年内收益、Beta、成本价、现价 | _render_etf_detail_panel() L488 |
| 3 | ETF 详情面板 - 价格走势 | 250 日收盘价折线 + 黄色成本线标注 | 同上 |
| 4 | ETF 详情面板 - 技术指标 | 趋势/RSI/MA/MACD/KDJ/布林/ATR 面板 + RSI 仪表条 | 同上 |
| 5 | ETF 详情面板 - 收益分布 | 日收益率直方图（30 分箱）+ 关键统计（均值/标准差/极值） | 同上 |
| 6 | 多基准指数选择 | 侧边栏 selectbox，11 个指数可选，缓存预热联动 | load_benchmark_comparison() L724 |
| 7 | 行业权重堆叠面积图 | 8 大行业权重时序，独立配色，底部统计摘要 | load_sector_weights() L751 |
| 8 | CSV 数据导出 | 持仓数据 + 收益序列，一键下载 | export_positions_csv() / export_summary_csv() |
| 9 | 智能分析建议 | 自动加载 data/reports/smart_report_*.md 最新报告 | 页脚区域 |
| 10 | 净值曲线基准归一化 | 组合和基准统一归一化到 100 基点对比 | Tab1 净值走势 |

六、P2 改进（高级特性）—

4/4 完成

P2 聚焦专业级分析能力和数据输出，共新增 267 行代码。

### 6.1 收益归因分析（Brinson 模型）

| 组件 | 说明 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| 数据函数 | compute_return_attribution(days, end_date) (58行) — Brinson 分解：配置效应 + 选股效应 | L880 |
| 可视化 | Plotly 瀑布图：基准收益 → 各行业配置贡献 → 选股贡献 → 总超额收益 | Tab5 L1845 |
| 数据源 | portfolio_snapshots 按行业聚合 + index_quotes 基准收益率 |  |

### 6.2 Monte Carlo 模拟

| 组件 | 说明 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| 数据函数 | run_monte_carlo(days, n_simulations, end_date) (75行) — Bootstrap 采样生成未来收益路径 | L805 |
| 交互控件 | 模拟天数滑块（30-500）+ 路径数选择（200/500/1000） | Tab5 L2187 |
| 可视化 | 扇形区域图（P5/P25/P50/P75/P95）+ 中位数线 + 当前市值基准线 | Tab5 L2196 |
| 摘要指标 | 当前市值、P50/P5/P95 预估值、VaR(95%) 和 CVaR(95%) | Tab5 L2256 |

### 6.3 再平衡建议

| 组件 | 说明 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| 数据函数 | compute_rebalance_suggestion(threshold=0.03) (31行) — 当前权重 vs 目标权重偏离分析 | L1017 |
| 目标权重 | 医药 15%、科技 15%、新能源 15%、宽基 20%、金融 10%、军工 10%、红利 10%、债券 5% | Tab5 L2299 |
| 可视化 | 分组柱状图（当前 vs 目标）+ 偏离折线（右 Y 轴） | Tab5 L2312 |
| 调仓明细 | 行业/ETF/方向/当前权重/目标权重/偏离/调仓金额/预估股数/现价 | Tab5 L2368 |

### 6.4 截图 / PDF 导出

| 组件 | 说明 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| 截图函数 | capture_dashboard_screenshot(port) (50行) — Selenium headless Chrome 全页截图 | L1134 |
| PDF 函数 | export_dashboard_pdf(port) (53行) — Chrome CDP Page.printToPDF，A3 宽幅 | L1184 |
| UI | 页脚导出区域，PNG 和 PDF 两个按钮，一键生成并下载 | L2517 / L2540 |
| 依赖 | selenium 4.41.0 + Chrome WebDriver |  |

## 七、Dashboard Tab 结构

| Tab | 包含模块 |
| --- | --- |
| Tab1 净值走势 | 核心指标卡片（6 项）、组合净值走势（含基准对比）、日收益率分布、每日盈亏、滚动夏普/波动率双子图 |
| Tab2 持仓分布 | 持仓明细表格 + ETF 选择器、ETF 增强详情面板（6 区域）、行业权重堆叠面积图、持仓相关性矩阵热力图 |
| Tab3 风险分析 | 风险指标仪表盘、风险指标详情（Sortino/Calmar/胜率/盈亏比等）、月度收益热力图、回撤曲线 |
| Tab4 收益日历 | 日历视图（日/月/年汇总）、颜色编码 |
| Tab5 高级分析 | Brinson 收益归因瀑布图、Monte Carlo 模拟（扇形图+VaR/CVaR）、再平衡建议（权重对比+调仓明细）、技术指标信号卡片 |

页脚区域：数据导出（CSV 持仓/收益、PNG 截图、PDF 报告）+ 智能分析建议

## 八、技术架构

| 组件 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端框架 | Streamlit 1.56.0，Dark Theme |
| 图表库 | Plotly（交互式图表），支持悬停/缩放/下载 |
| 数据库 | SQLite 3， portfolio.db |
| 数据源 | 新浪财经（主）、东方财富（备用）、AKShare（三级备用） |
| 持仓导入 | 通达信 T0002 导出，制表符分隔 + GB2312 编码 |
| 缓存策略 | @st.cache_data(ttl=300/600) ，预热 10 日 × 6 预设 |
| 导出能力 | Selenium 4.41.0 headless Chrome（PNG 截图 + PDF 报告） |
| Python 环境 | 独立虚拟环境，含 pandas / numpy / requests / streamlit / selenium |

## 九、数据库统计

| 表名 | 记录数 | 最新日期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| portfolio_snapshots | 33,374 | 2026-04-24 | 每日持仓快照 |
| portfolio_summary | 3,380 | 2026-04-24 | 每日组合汇总 |
| etf_technical | 32,914 | 2026-04-24 | 每日技术指标 |
| index_quotes | 49,794 | 2026-04-24 | 基准指数日线 |
| alerts | 10 | 2026-04-26 | 监控告警记录 |
| execution_logs | 18 | 2026-04-26 | 任务执行日志 |
| daily_news | 162 | 2026-04-26 | 每日资讯摘要 |

## 十、Git 提交历史

| Commit | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| e5829f0 | 2026-04-26 | init: 投资组合跟踪分析系统 v1.3 基线版本 |
| 0b58615 | 2026-04-26 | feat: 添加完整历史数据回填脚本 |
| a54dee1 | 2026-04-26 | perf: Dashboard性能优化 - 缓存/降采样/索引/日期选择器 |
| 5928dbd | 2026-04-26 | fix: 替换use_container_width消除Streamlit弃用警告 |
| 98ea8e6 | 2026-04-26 | feat: summary/index_quotes支持end_date参数，缓存预热扩展 |
| b652050 | 2026-04-26 | fix: 回填脚本添加周末过滤 |
| c51bc2d | 2026-04-26 | feat: 添加收益日历模块(tab4)和项目文档 |
| be75c36 | 2026-04-26 | feat: 4项Dashboard优化增强（P0完成） |
| 398c138 | 2026-04-26 | feat: P1改进 - 相关性矩阵、ETF详情、多基准选择器 |
| 0d66958 | 2026-04-26 | feat: P1改进完善 - ETF详情增强、行业权重、CSV导出 |
| 36fcf9c | 2026-04-27 | fix: 修复3个运行时错误（data_editor/解包/列名引用） |

## 十一、业界参考与设计对标

| 参考项目 | 核心优势 | 已采纳的设计 |
| --- | --- | --- |
| QuantStats | 40+ 量化指标、Tear Sheet、Monte Carlo 模拟 | Sortino/Calmar/胜率/盈亏比；滚动夏普和波动率；Monte Carlo 扇形图 + VaR |
| pyfolio | 风险归因、交易分析、因子暴露 | 月度收益热力图；收益分布直方图 |
| IB PortfolioAnalyst | 多基准对比、行业暴露、专业报告导出 | 多基准指数选择器；行业权重面积图；CSV/PNG/PDF 导出 |

## 十二、改进路线图总结

| P0 已完成 | 7 项 — 扩展风险指标、月度收益热力图、滚动夏普/波动率、基准归一化、缓存优化、弃用修复、非交易日防护 |
| --- | --- |
| P1 已完成 | 10 项 — 相关性矩阵、ETF 详情面板（6 区域）、多基准选择（11 指数）、行业权重面积图、CSV 导出、智能建议、净值归一化 |
| P2 已完成 | 4 项 — Brinson 收益归因瀑布图、Monte Carlo 模拟（扇形图+VaR/CVaR）、再平衡建议（权重对比+调仓明细）、Selenium 截图/PDF 导出 |

全部 21 项改进已交付。Dashboard 从初始基线 4 Tab 扩展至 5 Tab / 2568 行，覆盖了从基础风险指标到高级 Monte Carlo 模拟的完整投资组合分析链条。